## Slide 1: Travel points
Madar Răzvan
Matioc Bogdan
Stoica Daniela
Tătar Andreea

## Slide 2: Funcționalitățiile proiectului
Administrator:
înregistrare obiective turistice
modificarea obiectivelor turistice
vizualizarea de informații grafice despre obiectivele turistice
notificarea utilizatoriilor la apariția de noi oferte
Turist:
căutarea obiectivelor turistice după locație/categorie
vizualizarea de informații audio și text
adăugarea de comentarii și review-uri
trimiterea de mail
marcarea unor obiective turistice ca și obiective de interes

## Slide 3: PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Dupa parerea mea, acum am izolat mai bine task-urile si le-am si prioritizat mai bine,dar tot a existat o mica nesincronizare in echipa, dar semnificativ mai mica decat la inceput
Task-urile nu au fost mai grele decat in primul sprint, dar acum am avut mai multe bugfix-uripentru ce am lucrat initial si am descoperit ca nu mergeau tocmai ok.
Madar Răzvan

## Slide 4: implementare
Backend:
Obtinerea emailurilor userilor care au in wishlist un obiectiv cu oferta, adaugare vizita noua, crearea entitatii pentru vizita, obtinerea primelor 5 cele mai vizitate obiective,frecventa pe luni a vizitelor din cadrul unui an.
Frontend:
Trimiterea de email la adaugarea de oferta noua, adaugarea unei vizite in momentul in care se lasa un review, mici bugfix-uri pentru ce nu a fost facut in primul sprint cum trebuie, graficul pentru frecventa pe luni din cadrul unui an.
Madar Răzvan

## Slide 5: Aspecte de îmbunătățit
Cred ca ce am putea imbunatati ar fi sa comunicam mai mult cand alegem o solutie si sa decidem care este cea mai ok pentru toti.
Madar Răzvan

## Slide 6: PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Consider ca o problema pe care inca o avem este faptul ca izolam taskurile si nu ne gandim la cum arata proiectul la modul general
O alta problema a fist sincronizarea , insa cred totusi ca am facut progrese in acest aspect la fel ca si in granularea taskurilor
Tătar Andreea

## Slide 7: IMPLEMENTARE
Frontend:
- formular de oferta
- buton add offer
-formular email
- buton de pop up pt calendar
- buton de send email
- calendar de selectare zile
- buton care deschide pop up
Backend:
- POST endpoint oferta
- Entitate oferta
- POST transmitere mail
Tătar Andreea

## Slide 8: Aspecte de îmbunătățit
Sa discutam mai mult despre functionalitati
Tătar Andreea

## Slide 9: PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Matioc Bogdan
Dezinstalarea unei librarii
Timpul de asteptare pentru review a fost prea mare.
Blocaje datorate dependintelor intre taskuri.

## Slide 10: IMPLEMENTARE
Matioc Bogdan
- FE: -> formular pentru modificarea informatilor unui obiectiv turistic
-> redarea descrieri audio asociate unui obiectiv turistic la apasarea unui buton
-> Vizualizarea ofertei asociate unui obiectiv turistic
-> stergerea automata a unei oferte turistice cand expira
-> actualizarea sectiuni oferta la stergerea ofertei
-> reprezentarea grafica a topului celor mai visitate obiective turistice
-> reprezentarea grafica a frecventei vizitelor per ora pentru un anumit obiectiv turistic
-> rezolvare bug-uri:
-> adaugarea imaginii la adaugarea unui obiectiv turistic
-> adaugarea descrierii audio la adaugarea unui obiectiv turistic
- BE: -> Obtinerea ofertei unui obiectiv turistic (GET)
-> Stergerea unei oferte (DELETE)
-> modificarea unei oferte (PUT)
-> obtinerea frecventei vizitelor per ora pentru un anumit obiectiv turistic (GET)
-> rezolvare bug-uri:
-> bucla infinita la adaugarea de obicte in whislist
-> stergerea automata a vizitelor asociate unui obiectiv turistic la stergerea acestuia

## Slide 11: Aspecte de îmbunătățit
Matioc Bogdan
Deadline-uri intermediare pentru a crea un progres constant, pentru a reduce timpul de asteptatare pentru review.

## Slide 12: PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Privirea task-urilor prea izolat, asa incat au aparut probleme legate de functionalitate pe main.
Stoica Daniela

## Slide 13: Contribuția adusă
Compunerea user story-urilor
Compunerea și distribuirea task-urilor
Realizarea mockup-uri
Code review
Am ajutat colegii cu unele probleme de implementare
Testare funcționalități implementate
Daily
Adăugarea de informații reale pentru demo
Realizare prezentare ppt + velocitatea echipei
Stoica Daniela

## Slide 14: Aspecte de îmbunătățit
Să încercăm să privim funcționalitățile care trebuie implementate în ansamblu, nu în mod individual.
Să comunicăm mai mult.
Stoica Daniela

## Slide 15: Aspecte pozitive & negative legate de proces
POZITIVE:
Îmbunătățirea lucrului în echipă
Oportunitatea de a învăța noi modalități de lucru și de a primi sfaturi
NEGATIVE:
  Sincronizarea între coechipieri

## Slide 16: Velocitatea echipei